企劃書資料提供需求

QA 回覆暨現階段進度對照

作品｜Island Fitness AI — AI 健身辨識與島嶼建設連動系統

回覆範圍｜第二章、第六章與第十章，共 11 題

文件日期｜2026 年 8 月 11 日

用途｜前半部用問答方式說明正式版預計達成的成果；全部問答結束後，再集中對照目前已完成的內容、進度與下一步。

一句話說明｜我們要把端側 AI 健身教練、後端帳號與資料服務、跨裝置同步及島嶼養成整合成一套完整產品，讓正確運動真正推動遊戲成長。

一、QA 核心內容

以下回答以正式上線／最終整合後預計達成的成果為準。現階段完成度統一放在第二部分，避免願景與現況混在一起。

第二章｜作品動機

Q 2-1｜系統完成後，會支援哪些健身動作？

A｜完成版預計支援十項常見徒手訓練：深蹲、開合跳、高抬腿、伏地挺身、弓箭步、波比跳、仰臥起坐、捲腹、臀橋與側弓步，涵蓋下肢、上肢、核心、臀腿及全身有氧。每個動作都會有清楚示範、組數安排、即時姿勢提醒與訓練結算。十項動作共用同一套三十三點姿勢感知核心，再依各動作的完整週期、達標條件與常見錯誤規則逐項擴充。

企劃依據｜企劃書完整版第四章、第九章。

Q 2-2｜未來還會增加哪些動作或應用？會怎麼擴充？

A｜擴充不只增加數量，也會依難度分階段完成。系統將先納入弓箭步、波比跳、仰臥起坐與臀橋，再補上捲腹及側弓步。新增動作會沿用相同的人體姿勢資料，只建立該動作的階段、標準、錯誤原因與提醒，不必重做整套系統。更長期可延伸到校園體適能、社區健康、長者活動與復健輔助，但都須經專業與使用者測試後才推出。

企劃依據｜企劃書完整版第八章、第九章。

Q 2-3｜正式版會用什麼技術看懂人的動作？如何確保穩定？

A｜正式版規劃以 Google MediaPipe Pose Landmarker（BlazePose）取得全身三十三個關鍵位置，再由本作品自行設計、可說明原因的動作規則判斷完整度、深度與代償。影像在使用者裝置上即時處理，不把原始畫面送到雲端。太近、太遠、出框、側身或關鍵部位看不清時，系統會先提示調整並暫停判定，不用不可信的畫面勉強給答案；發行版本另以版本清單與多裝置測試管理。

企劃依據｜企劃書完整版 §3.1–§3.3。

Q 2-4｜辨識完成後，畫面、遊戲與後台會交換哪些資料？

A｜正式版會整理兩類資料：訓練中提供動作階段、有效與無效次數、錯誤原因及修正文字；訓練後彙整動作種類、組數、時間、姿勢達標率、熱量、常見錯誤與遊戲獎勵。訓練畫面在使用者裝置內使用鏡頭與三十三點資料完成即時回饋；遊戲與未來雲端只接收整理後的結算，不上傳原始影像。關節角度須在需求與驗證完成後才列為選配欄位；姿勢達標率也不等同模型準確率。

企劃依據｜企劃書完整版附錄 B.2。

Q 2-5｜健身紀錄與島嶼遊戲存檔，正式版會怎麼連在一起？

A｜正式版規劃讓健身紀錄、健康目標、錢包、任務與島嶼存檔使用同一帳號及一致的雲端資料來源。每次完成的訓練都會保留有效與無效次數、姿勢達標率、錯誤與時間；只有有效動作才會增加相應金幣與經驗值，並推動島嶼成果。使用者同意後可跨裝置同步。原始鏡頭影像不進資料庫；個人存檔與去除直接身分識別的整體分析資料分開管理。

企劃依據｜企劃書完整版 §10.3、§11.1、附錄 B.2。

Q 2-6｜作品要解決哪些傳統健身痛點？企劃內容如何避免重複或矛盾？

A｜本作品要解決的不是『沒有運動影片』，而是居家訓練缺少即時把關、錯誤動作可能累積風險，以及單純計次難以維持動機。正式版將用姿勢品質判定、分級提醒、有效動作才計獎勵與島嶼成長循環，把訓練品質與持續性連在一起。若取景不合格或關鍵部位看不清，系統先提示並凍結該段判定；企劃也共用同一套動作、資料與獎勵定義，避免前後矛盾。

企劃依據｜企劃書完整版第一章、第五章、附錄 B。

第六章｜預期結果、用途、影響與效益

Q 6-1｜這套系統預期帶來什麼效益？如何照顧不同年齡並呼應 SDG 3？

A｜正式版預期用一般鏡頭降低設備與指導門檻，以即時提醒協助使用者避免反覆做錯，再用島嶼建設、目標與成就感鼓勵規律運動。介面以顏色、文字與語音提供暖身和難度選擇；低衝擊與分齡內容須在專業及使用者測試通過後才推出。健康促進將追蹤訓練頻率、時間、有效與無效比例、姿勢達標率、錯誤趨勢與連續天數等過程指標。此方向呼應 SDG 3，但不宣稱醫療療效。

企劃依據｜企劃書完整版第八章、第十至十二章；聯合國 SDG 3。

Q 6-2｜如果使用者動作做錯，系統會怎麼提醒和處理？

A｜當系統發現動作不完整、深度不足、身體代償或取景不良時，正式版會指出問題部位，透過紅黃綠顏色、畫面文字與分級語音說明如何調整。只有取景或關鍵部位看不清時才暫停判定；一般姿勢錯誤會記為無效，不列入有效次數或遊戲獎勵。每次無效動作保留具體原因，讓回饋不只說『錯』，也能說明錯在哪裡、怎麼改；訓練後再整理常見問題。

企劃依據｜企劃書完整版第五章、附錄 B.2。

Q 6-3｜AI 健身與島嶼遊戲會如何一起運作，讓人願意持續運動？

A｜正式版會建立『選任務、做訓練、即時修正、查看結算、同步成果、獲得獎勵、建設島嶼、再次訓練』的循環。基礎獎勵只由有效次數與姿勢達標率產生；任務與連續訓練可另作加成，錯誤次數只用於回饋與改進，不直接換取獎勵。金幣與經驗值形成可累積成果；同一份結算也能在不保存影像的情況下追蹤頻率、達標率、常見錯誤與連續訓練天數。

企劃依據｜企劃書完整版第四章、§10.3、附錄 B.2–B.3。

第十章｜參考文獻

Q 10-1｜影像辨識與動作判斷，會引用哪些研究或官方資料？

A｜最終企劃會把每一項關鍵主張連回對應來源，並把外部研究與本團隊測試分開標示，避免把別人的測試結果直接當成本作品的表現。主要依據分成四層：

姿勢感知：BlazePose、MediaPipe 論文與 Google Pose Landmarker 官方文件。

關鍵點穩定：One-Euro Filter 的低延遲平滑研究。

動作與熱量：深蹲生物力學、運動姿勢辨識案例與 MET 資料。

健康效益：世界衛生組織身體活動指南與聯合國 SDG 3。

詳細文獻對照，以及取景閘門、動作階段、錯誤原因與獎勵規則的專案內部依據將另附；現有 103 項程式與合成骨架測試用於驗證規則，不等同真人辨識準確率。

企劃依據｜需求清單 10-1；專案知識溯源資料。

Q 10-2｜參考文獻最後會如何整理，才能讓評審查得到？

A｜送件版會統一依 APA 第七版整理，每筆保留完整作者、年份、題名、出版或會議來源、卷期頁碼，以及 DOI 或可長期查閱的官方網址。出版社、期刊、會議、世界衛生組織與 Google 官方頁會逐筆核對；專案內部的校準、程式測試與畫面驗收另列團隊資料，不冒充外部論文。持續更新的官方網頁會在送件當日重新確認更新日期、連結與查閱日期；核心書目另列於附錄。

企劃依據｜需求清單 10-2；出版者、DOI 與官方資料頁。

二、現階段補充與落地進度

以下才開始說明現在做到哪裡。每一題都用相同方式對照最終目標、目前達成內容，以及下一步要補上的工作。

第二章｜作品動機

| 題號 | 最終目標 | 目前達成 | 目前進度與下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 十項動作共用三十三點感知核心；每項具備完整週期、錯誤原因、提醒、組數與結算。 | 四項可操作；六項在路線圖。四項共用同一辨識與結算框架。 | 逐項完成六項的規則、正負樣本、提示與真人驗證；4/10 不等於整體完成 40%。 |
| 2-2 | 依難度分階段擴充，並保留校園、社區及不同族群的應用空間。 | 六項後續動作已有名稱、分類與難度規劃，尚不能真正辨識。 | 先完成弓箭步、波比跳、仰臥起坐與臀橋，再處理捲腹、側弓步及遮擋問題；尚無固定日期。 |
| 2-3 | 成熟姿勢感知加上可解釋的品質規則，影像維持裝置端處理。 | 使用 Pose Landmarker full 模型、33 點與自製動作判斷；影像在瀏覽器處理。 | 核心選型已成立；補正式版本清單、模型雜湊與多裝置效能回歸。0.10.18 依技術文件記載。 |
| 2-4 | 固定即時回饋與訓練結算格式，供訓練畫面、遊戲及未來雲端分層使用。 | 訓練 UI 在裝置端使用鏡頭與關鍵點；同一網頁內已傳遞次數、原因、文字、達標率、熱量及獎勵，尚非網路 API。 | 定稿結算格式後再服務化；組數尚未寫入結算，角度未對外輸出，達標率不是模型準確率。 |
| 2-5 | 同一帳號整合健身、健康與島嶼存檔；只同步經同意的結算資料，不上傳原始影像。 | 每次訓練均保留有效／無效、錯誤與時間；只有有效動作增加相應金幣／XP。目前僅本機共同存檔。 | 本機資料鏈已成立；下一步為帳號、API、資料庫、同步衝突與資料權利，品牌與表結構待設計。 |
| 2-6 | 以 AI 品質判定與遊戲化共同處理做錯、刷次與缺乏持續動機。 | 四項 Demo 可辨識部分半程、代償與取景問題，並阻止無效動作換獎勵。 | 103/103 程式與合成骨架測試通過；仍須真人研究驗證是否改善動作品質與運動持續性。 |

現況依據｜app/core/、app/features/workout/、app/state/store.js、docs/CONTRACTS.md、docs/SPEC.md、tests/。

第六章｜預期結果、用途、影響與效益

| 題號 | 最終目標 | 目前達成 | 目前進度與下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 以低門檻、可量測的運動過程與遊戲動機呼應 SDG 3，再經驗證擴及不同族群。 | 鏡頭、暖身、顏色／文字／語音、目標與島嶼循環已有基礎；分齡與低衝擊內容尚未完成。 | 建立頻率、時間、達標率、錯誤趨勢、連續天數等指標，並補分齡、無障礙與真人測試；只能說『呼應』。 |
| 6-2 | 錯誤能被看見、聽見並知道原因與修正方式；取景不可信時凍結判定，錯誤不產生獎勵。 | 四項已有紅黃綠、文字、語音、取景閘門、無效原因與錯誤報告。一般姿勢錯誤記無效，不會停止整場。 | 用真人測試提示可理解性，再為六項建立錯誤詞典；不能宣稱已證明降低傷害。 |
| 6-3 | 由有效次數與品質結算驅動任務、獎勵、島嶼成長與再次訓練。 | 現行基礎金幣依有效次數、達標率與連續訓練計算；錯誤與任務不直接進基礎公式，XP 目前顯示等級。 | 擴充任務與經濟平衡，再做帳號同步；用不含影像的結算追蹤訓練過程，不把錯誤換成獎勵。 |

現況依據｜app/core/engine.js、app/ui/feedback.js、app/features/workout/、app/features/island/、app/features/tracking/。

第十章｜參考文獻

| 題號 | 最終目標 | 目前達成 | 目前進度與下一步 |
| --- | --- | --- | --- |
| 10-1 | 技術、動作、健康主張皆可追溯，外部研究與團隊測試分開。 | 已有核心對照；目前 103 項程式／合成骨架測試通過，只證明規則與流程。 | 補版本、模型雜湊、真人測試及更新紀錄；第三方準確率不能當成本系統成績。 |
| 10-2 | 建立可逐筆查核的 APA 7 書目，內部測試另列。 | 核心書目已有基線；動態官方頁日期已更新至 2026-08-07。 | 送件當日再核官方頁日期、DOI／網址與查閱日期，確認正文與書目雙向一致。 |

現況依據｜0730完整版/系統資料來源與知識溯源報告.md、原論文 DOI、Google／WHO／UN 官方頁。

現階段必須清楚說明的界線

十項是正式版目標；可操作的現況是四項，另外六項仍需逐項完成與驗證。

現況是同一網頁內的資料傳遞與瀏覽器本機存檔，不是已部署的後端 API、資料庫或跨裝置服務。

103 項測試支持程式與合成骨架規則，不能當作真人辨識準確率、臨床效果或傷害降低證明。

不同年齡、長者與復健屬延伸方向，必須完成分齡、安全與真人可用性驗證後才能正式主張。

系統是健身輔助與回饋工具，不是醫療器材，也不取代教練或醫療專業。

附錄｜核心參考文獻

以下為本案目前採用的核心 APA 7 書目；送件前仍應逐筆確認連結、日期與正文引用一致。

Ainsworth, B. E., Haskell, W. L., Herrmann, S. D., Meckes, N., Bassett, D. R., Jr., Tudor-Locke, C., Greer, J. L., Vezina, J., Whitt-Glover, M. C., & Leon, A. S. (2011). 2011 Compendium of Physical Activities: A second update of codes and MET values. Medicine & Science in Sports & Exercise, 43(8), 1575–1581. https://doi.org/10.1249/MSS.0b013e31821ece12

Bazarevsky, V., Grishchenko, I., Raveendran, K., Zhu, T., Zhang, F., & Grundmann, M. (2020). BlazePose: On-device real-time body pose tracking. arXiv. https://arxiv.org/abs/2006.10204

Casiez, G., Roussel, N., & Vogel, D. (2012). 1 € filter: A simple speed-based low-pass filter for noisy input in interactive systems. In Proceedings of the SIGCHI Conference on Human Factors in Computing Systems (pp. 2527–2530). https://doi.org/10.1145/2207676.2208639

Google. (2026, August 7). Pose landmark detection guide for Web. Google for Developers. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/pose_landmarker/web_js

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., Zhang, F., Chang, C.-L., Yong, M. G., Lee, J., Chang, W.-T., Hua, W., Georg, M., & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv. https://arxiv.org/abs/1906.08172

Schoenfeld, B. J. (2010). Squatting kinematics and kinetics and their application to exercise performance. Journal of Strength and Conditioning Research, 24(12), 3497–3506. https://doi.org/10.1519/JSC.0b013e3181bac2d7

Supanich, W., Kulkarineetham, S., Sukphokha, P., & Wisarnsart, P. (2023). Machine learning-based exercise posture recognition system using MediaPipe pose estimation framework. In 2023 9th ICACCS (pp. 2003–2007). IEEE. https://doi.org/10.1109/ICACCS57279.2023.10112726

United Nations Department of Economic and Social Affairs. (n.d.). Goal 3: Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages. Retrieved August 11, 2026, from https://sdgs.un.org/goals/goal3

World Health Organization. (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour. https://www.who.int/publications/b/55518