Island Fitness AI｜整合規格書

對應育秀盃初賽企劃書 §3 執行計劃 / §4 功能與系統架構 / §5 預期結果

| 項目 | 內容 |
| --- | --- |
| 文件性質 | 目標狀態規格書——描述「10/1 完賽時系統應有的樣子」，不是現況報告 |
| 讀者 | AI 健身辨識組、島嶼遊戲組（內部工程用，兼作兩端合併依據） |
| 射程 | 至 2026-10-01 競賽交件為止。賽後產品化項目不納入 |
| 文件日期 | 2026-08-24 |
| 撰寫原則 | 未來式一律寫「將」；凡需外部資料佐證者皆附出處；未經查證之數字不寫 |

關於動詞：本文描述目標狀態，因此多數敘述為「將實作」。

凡標示 【現況】 的方框，才是截至 2026-08-24 已可實機操作的部分——

保留這些方框是為了讓兩組知道從哪裡接手，不是為了對外宣稱完成度。

§3 執行計劃（使用 AI 工具、執行方法）

3.1 系統總體架構：合體後的最終形態

本作品最終為單一 Web 應用程式，由兩組共同開發、合併為一份程式交付。使用者開啟後看到的是一個 App、五個分頁、一份存檔。

┌─────────────────────────────────────────────────────┐
│  Island Fitness AI （單一網頁應用程式）                │
│                                                     │
│  ┌───────────────────────────────────────────────┐  │
│  │  外殼層（健身組維護）                           │  │
│  │  · 底部分頁列與路由     · 頂部狀態列（金幣/等級） │  │
│  │  · 模組掛載與生命週期   · 全域提示與音訊通道      │  │
│  └───────────────────────────────────────────────┘  │
│         │            │            │                  │
│  ┌──────▼─────┐ ┌────▼──────┐ ┌──▼──────────────┐   │
│  │ 今日 / 訓練 │ │ 島嶼分頁   │ │ 健康 / 設定      │   │
│  │ 健身組實作  │ │ 遊戲組提供 │ │ 健身組實作       │   │
│  └──────┬─────┘ └────┬──────┘ └──┬──────────────┘   │
│         │            │            │                  │
│  ┌──────▼────────────▼────────────▼──────────────┐  │
│  │  共用狀態層 store（健身組維護，唯一真實來源）    │  │
│  │  錢包 · 經驗值 · 訓練歷史 · 島嶼存檔 · 偏好設定  │  │
│  └───────────────────────────────────────────────┘  │
│                        │                             │
│  ┌─────────────────────▼─────────────────────────┐  │
│  │  感知與判定層（健身組維護）                     │  │
│  │  MediaPipe Pose → 正規化 → 動作狀態機 → 防作弊  │  │
│  └───────────────────────────────────────────────┘  │
└─────────────────────────────────────────────────────┘
              ↑ 全部在瀏覽器內執行，無後端伺服器

三項架構原則（不因任何實作決策改變）：

1. 影像不離開裝置——鏡頭畫面只在瀏覽器記憶體中處理，不上傳、不儲存。

2. 單一真實來源——金幣、經驗值、島嶼存檔只有一份，存於 store。任何一端都不得自行保存副本。

3. 寫入權分離——訓練端只能增加，遊戲端只能扣減，兩端皆不可任意設值。

【現況】外殼層、共用狀態層、感知與判定層均已實作並可實機操作；島嶼分頁目前為健身組自製的暫代版本，將由遊戲組版本取代。

3.2 AI 工具與技術堆疊

| 層 | 採用技術 | 選用理由 |
| --- | --- | --- |
| 姿態感知 | MediaPipe Pose Landmarker（full 模型） | Google 開源、可離線、瀏覽器端執行，單人 33 個關鍵點（Bazarevsky et al., 2020） |
| 執行環境 | WebAssembly + GPU delegate，失敗時退回 CPU | 無須安裝、跨平台；使用者只要有瀏覽器 |
| 訊號平滑 | One-Euro Filter（Casiez et al., 2012） | 低延遲下抑制抖動，避免關鍵點跳動造成誤計次 |
| 尺度正規化 | 自製 bodyScale（肩寬／髖寬／軀幹長／腿長） | 使判定不受身高、鏡頭遠近影響 |
| 動作判定 | 自製規則式狀態機 | 見 3.3 的說明 |
| 圖表 | Chart.js（已 vendor 於本地） | 健康分頁的長期趨勢圖 |
| 3D 呈現 | Three.js r161（已 vendor 於本地） | 島嶼場景與動作示範人偶 |

⚠️ 版本對齊事項：兩端若都使用 Three.js，必須統一為 r161。兩份不同版本同時載入會造成執行期錯誤。

為何判定層採規則式而非端到端深度學習

| 面向 | 規則式（本作品） | 端到端模型 |
| --- | --- | --- |
| 可解釋性 | 說得出「你塌腰了」 | 只能輸出分數 |
| 訓練資料需求 | 不需要標註資料集 | 需要大量標註 |
| 錯誤原因輸出 | 直接對應到具體關節條件 | 需另建歸因機制 |
| 調整成本 | 改一個門檻即可 | 需重新訓練 |

本系統的核心價值是即時告訴使用者哪裡做錯、怎麼修，而非給一個分數。這使規則式成為必然選擇。

⚠️ 必須誠實說明的代價：規則是人訂的，因此系統的判定上限就是規則的品質上限。這也是 3.5 驗證計畫存在的理由。

3.3 資料流

鏡頭影像（僅存於記憶體）
   ↓
MediaPipe Pose → 33 個關鍵點（x, y, z, visibility）
   ↓
One-Euro 平滑 → 抑制抖動
   ↓
bodyScale 正規化 → 轉為與體型、距離無關的相對量
   ↓
取景把關 → 關鍵部位是否入鏡；不合格則凍結判定
   ↓
動作狀態機 → READY → CONCENTRIC → TARGET → ECCENTRIC → 結算一次
   ↓
六層防作弊 → 判定該次有效 / 無效（附原因）
   ↓
即時回饋（三色骨架 + 文字 + 語音） ＆ 訓練結算
   ↓
store.commitSession() → 金幣、經驗值、碎片、抽獎券

⚠️ 關鍵限制（主動揭露）：判定層只使用 x, y 二維投影座標，不使用 z 軸深度。原因是單鏡頭的 z 估計在居家環境下不可靠。代價是系統無法區分使用者相對鏡頭的前後傾斜，因此每項動作規定建議機位（見 4.3）。

3.4 判定門檻的三類知識來源

本作品不主張每一個數字都有論文出處——任何真實系統的參數都必然包含工程校準。我們主張的是：每個數字都清楚標明它屬於哪一類，不混為一談。

| 類別 | 定義 | 撰寫規則 |
| --- | --- | --- |
| I 類 | 對應該運動領域公認的標準 | 引用標準，並明確說明本系統取值與標準的差距及理由 |
| II 類 | 領域慣例，但無正式成文標準 | 說明為教練慣例，不引用論文 |
| III 類 | 純工程參數，與運動標準無關 | 說明為實測校準，附邊界值與緩衝區 |

I 類：對應公認標準

| 動作 | 領域標準 | 本系統執行 | 差距與理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 深蹲深度 | 平行蹲：最大屈膝時大腿與地面平行（髖與膝約略同高）。Schoenfeld (2010) 即以 partial／parallel／full 此一分類比較各深度之力學負荷與肌肉活化 | 達標時髖仍在膝上約 0.058 × 腿長 | 比標準寬鬆。筆電鏡頭多為低角度仰拍，視角畸變使髖在影像中偏高 |
| 伏地挺身深度 | 肘關節屈曲至約 90°（上臂與地面平行）。此為體適能檢測通行標準——FitnessGram® 稱 90° push-up、President's Challenge 稱 right angle push-up、ACSM／YMCA 肌耐力檢測亦以此為判準 | 觸發計次時肘角約 117.5° | 比標準寬鬆。側面拍攝時遠側肢體被遮擋，角度估計偏差大 |

II 類：領域慣例、無正式標準

| 動作 | 慣例 | 本系統執行 |
| --- | --- | --- |
| 高抬腿 | 膝抬至髖高 | 膝在髖下約 0.085 × 軀幹長即達標 |
| 開合跳 | 手過肩 + 腳超肩寬 | 肩寬 1.0～1.2 倍為腳距門檻 |

標準的來源：專業示範影片實測

2026-08-23 以本系統自身的模型與參數，量測 14 支專業示範影片、1,864 個有效幀，取得標準動作的實際分佈：

| 項目 | 專業示範實測 | 本系統門檻 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伏地挺身肘角 | 中位 65.6°（p25 53.3°／p75 90.8°） | 117.5° 觸發 | 系統寬鬆約 52° |
| 高抬腿膝高 | 中位 膝高於髖 0.113 × 軀幹長 | 膝在髖下 0.085 即達標 | 系統寬鬆約 0.20 |
| 開合跳腳距 | 中位 1.705 × 肩寬 | 1.0–1.2 × 肩寬 | 系統寬鬆 |
| 深蹲軀幹前傾 | p90 25.2°（中位 4.4°） | 45° 阻擋 | 餘裕約 20°，不誤殺標準動作 |

⚠️ 深蹲深度刻意不列入：七支同樣標榜標準示範的影片，最深值從 −0.489 到 +0.534，跨度超過 1.0，其中四支整支沒有任何一幀達到系統門檻。此變異主要來自機位與取景而非動作本身，該批資料不足以標定深度門檻。詳見《門檻實測報告_教練示範影片》。

未來規劃：標準卡制度

每項動作將建立一份「標準卡」，內容包含：關鍵關節與判定角度、達標容許區間、常見錯誤及其幾何特徵、該標準的出處類別（I／II／III）。

標準卡是動作擴充的最小單位——新增一項動作等於新增一張標準卡，不必更動引擎。這使十項動作的目標在工程上可分割、可並行。

3.5 驗證計畫

現階段驗證的根本限制（必須先說）

目前的自動化測試使用本團隊自行撰寫的合成骨架產生器。該產生器在建構時即把「髖低於膝」寫入姿勢生成邏輯，而判定引擎檢查的正是「髖低於膝」。因此這些測試證明的是「引擎與其規格自洽」，不能等同於「在真人身上的辨識準確率」。

實測佐證此限制：合成器產生的「正常深蹲」軀幹傾角恆為 0.00°，完全不模擬真人的自然前傾（真人 p90 為 25.2°）。

解法只有一個：用不是我們生成的資料來測。

三階段驗證

| 階段 | 資料來源 | 回答什麼問題 | 到 10/1 的規劃 |
| --- | --- | --- | --- |
| 零 | 專業示範影片 14 支 | 標準動作長什麼樣 | ✅ 已完成（見 3.4） |
| 一 | 自製合成骨架 | 規則邏輯是否自洽 | ✅ 持續作為回歸測試 |
| 二 | 自蒐真人樣本 | 判定在真人身上是否成立 | 本階段為重點 |
| 三 | UI-PRMD 公開資料集 | 外部泛化 | 賽後，見說明 |

階段二：真人測試（10/1 前的核心驗證工作）

受試者：5–8 人，體型差距刻意拉開。

⚠️ 此人數沿用團隊既有規劃，非統計檢定力計算結果。對外一律據實寫「N 位受試者」，不暗示樣本量經過檢定力估算。

分兩組，不可混用：

| 組別 | 人數 | 用途 | 規則 |
| --- | --- | --- | --- |
| 校準組 | 2–3 人 | 觀察真人分佈、調整門檻 | 可反覆使用 |
| 測試組 | 4–5 人 | 計算最終指標 | 調門檻期間完全不得碰，只量一次 |

若以某批受試者的資料調整門檻，再用同一批人計算指標，該數字必然偏高。這與「以自製合成器驗證自製引擎」屬同一類錯誤，只是層級更高。

拍攝分兩批（此為 3.4 實測後的重要修正）：

| 批次 | 機位 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 校準批 | 鏡頭高度、距離、角度嚴格固定並記錄 | 標定門檻。機位不受控的資料無法用於校準 |
| 韌性批 | 故意拍差：低角度仰拍、一般室內燈光、站位距離不一 | 測真實居家條件下的表現 |

每人每動作：標準 10 次 ＋ 刻意錯誤 10 次。錯誤樣態依動作指定（半蹲、彎腰代償、塌腰、半程、膝未達位、單腿連做、只揮手、只開腳）。

產出：四項動作各一份混淆矩陣、門檻分佈直方圖、失效案例清單（附時間戳與原因）。

對外口徑（不可違反）

「以 N 位受試者、M 次刻意設計之標準與錯誤動作進行驗證，系統對預設錯誤樣態的辨識結果為 X%。標籤依拍攝時的動作指令設定，未經專業教練獨立標註。」

不得寫成「準確率 X%」——動作品質沒有金標準，該數字無從計算。

⚠️ 若結果低於預期，一律據實揭露並以資料重新標定門檻，不以調參方式使數字好看。

階段三為何延至賽後

UI-PRMD 為公眾領域資料集且含 correct／incorrect 標註，價值高，但：其為 Kinect 22 關節的 3D 世界座標，需投影為 2D 虛擬相機視角才能餵入本系統，此步驟會重新引入一個假設；且十項動作中僅深蹲對得上。工作量與時程不合，列為賽後項目。

另註：Penn Action 資料集雖含深蹲、伏地挺身、開合跳三項真人影片，但其標註不含重複次數（欄位為 action／pose／x／y／visibility／train／bbox／dimensions／nframes），無法用於計次驗證，經評估後不採用。

3.6 開發分工與里程碑（至 10/1）

| 期間 | 健身組 | 遊戲組 | 共同 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8/24–8/28 | 整備合體插槽、修連續天數判定 | 交付遊戲整包原始碼 | Demo 資料寄送老師 |
| 8/28–9/1 | 真人測試拍攝與標註、結果寫入文件 | 提供完整商品定價表 | 第二版企劃書修訂 |
| 9/1–9/15 | 執行合體整合、視覺對齊 | 驗收整合後行為 | 影片腳本動工 |
| 9/15–9/30 | 動作擴充（見 4.3）、結算演出打磨 | 島嶼內容補完 | 流程彩排、海報 |
| 10/1 | — | — | 企劃書與海報交件 |

§4 功能介紹、系統架構、操作介面、規格說明

4.1 產品全貌：一個軟體，五個分頁

使用者（單一帳號 · 手機版與電腦版同一套）
        │
┌───────▼────────────────────────────────────┐
│  底部分頁列                                  │
│  ☀️今日  🏝️島嶼  🏋️訓練  📊健康  ⚙️設定      │
└───┬──────┬──────┬───────┬──────┬───────────┘
    │      │      │       │      │
    │      │   訓練結算 ──┼──────┼──► 金幣 ＋
    │      │      │       │      │    經驗值 ＋
    │      │      │       │      │    碎片 ＋
    │      │      │       │      │    抽獎券 ＋
    │      │      │       │      │
    │   島嶼消費 ◄┘       │      │
    │      │              │      │
    └──────┴──────────────┴──────┘
           共用存檔（store）

一句話：一個軟體、五個分頁、一份存檔。訓練分頁是唯一的資源來源，島嶼分頁是主要的資源去處。

| Tab | 名稱 | 核心職責 | 負責組 |
| --- | --- | --- | --- |
| ☀️ | 今日 | 首屏：今日任務、目標環、連續天數、週目標足跡、一鍵開練 | 健身組 |
| 🏝️ | 島嶼 | 用金幣與材料建設島嶼，運動成果視覺化 | 遊戲組 |
| 🏋️ | 訓練 | 核心：AI 即時判定 + 矯正 + 結算 | 健身組 |
| 📊 | 健康 | 長期數據圖表、過去與現在對比 | 健身組 |
| ⚙️ | 設定 | 身高體重、偏好、隱私、帳號 | 健身組 |

平台：手機版與電腦版為同一套介面，分頁列位置與操作邏輯一致。

4.2 正向循環（產品的核心機制）

① 今日分頁看到任務        「今天做 20 個有效深蹲」
        ↓
② 一鍵進入訓練            省去找動作的摩擦
        ↓
③ AI 即時判定與矯正        三色骨架 + 語音提示，錯了當下就知道
        ↓
④ 結算：只有有效次數換得資源  無效動作不給獎勵
        ↓
⑤ 獎勵轉換演出            金幣飛向島嶼，進度條前進
        ↓
⑥ 島嶼分頁消費建設         島嶼長大，成果可見
        ↓
⑦ 下一個目標出現           「再 30 金幣可蓋風車」→ 回到 ①

設計要點：第 ⑤ 步是「數字變情感」的樞紐。沒有這一步，循環在結算畫面就斷了——使用者拿到一排數字，不會產生「我想再練一次」的動機。

4.3 動作判定規格

目標：十項動作，分三階段擴充

| 階段 | 動作 | 判定關鍵 | 建議機位 | 到 10/1 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 深蹲 | 髖相對膝高度、軀幹前傾 | 正面 | ✅ |
| 一 | 開合跳 | 手過肩 + 腳距、手腳同步 | 正面 | ✅ |
| 一 | 高抬腿 | 膝相對髖高度、左右交替 | 正面 | ✅ |
| 一 | 伏地挺身 | 肘角、軀幹直線（塌腰偵測） | 側面 | ✅ |
| 二 | 弓箭步 | 前膝角度、後膝下降、軀幹直立 | 側面 | 🎯 目標納入 |
| 二 | 仰臥起坐 | 軀幹抬起角度、頸部代償 | 側面 | 🎯 目標納入 |
| 三 | 臀橋、波比跳、捲腹、側弓步 | 各需獨立標準卡 | — | 賽後 |

⚠️ 4/10 不等於完成 40%。 已完成的動作共用同一套感知與結算框架，但每一項新動作都需要獨立的規則、正負樣本、錯誤詞典與驗證。依既有經驗每項約需 8–12 人時。

本規格書對 10/1 的承諾是六項，非十項。十項為正式版目標，將於文件中一律標為規劃。

機位限制

本系統採 2D 投影判定，不支援任意視角。每項動作有指定機位，偏離會導致判定失效；系統偵測到側身站立時將主動提示「請正對鏡頭」。

新增動作的標準流程

① 建立標準卡        關鍵關節、角度、容許區間、錯誤樣態、出處類別
② 撰寫 evaluate     純函式：輸入 33 點 + bodyScale，輸出 progress 與 faults
③ 合成正負樣本      至少一組標準、兩組典型錯誤
④ 撰寫測試          正樣本全計、負樣本零計、抗噪、尺度不變性
⑤ 錯誤詞典          每個 fault 對應一句修正口令（語音與文字）
⑥ 真人樣本驗證      納入下一輪拍攝

4.4 即時矯正機制

三色視覺回饋

分段人形疊圖覆蓋於鏡頭畫面上，依部位回饋，而非整體給一個分數：

| 顏色 | 意義 |
| --- | --- |
| 🔵 藍 | 取景／準備階段——此時顏色不代表姿勢好壞 |
| 🟢 綠 | 該關節沒問題 |
| 🟡 黃 | 該關節開始偏離 |
| 🔴 紅 | 該關節明確做錯 |

⚠️ 重要設計決策：黃／紅只代表「關節的錯誤程度」，不代表「還沒做到位」。曾將「未達標」一律塗黃，結果每一下正常動作全身都會變黃，黃色失去警示意義。「做到哪了」改由深度量表負責。

顏色模式將提供三種以因應不同使用者：

| 模式 | 用途 |
| --- | --- |
| 三色 | 預設 |
| 單色 | 不以色相區分，改用亮度與不透明度。給「顏色太多會分心」或強光下看不清色差者 |
| 高對比 | 取 Okabe-Ito 八色組的 #0072B2 與 #D55E00（Okabe & Ito, *Color Universal Design*, 2008；經 Wong, *Nature Methods* 8(6):441, 2011 推廣）。該配色設計目標即為在三種主要色覺缺陷下皆可區分 |

⚠️ 本專案未對真實色覺缺陷使用者做過可用性測試，僅依配色的設計意圖選色。

分級語音

| 級別 | 時機 | 行為 |
| --- | --- | --- |
| 高 | 危險代償（塌腰、彎腰代替下蹲） | 立即搶佔，打斷當前語句 |
| 中 | 一般修正（再往下蹲、膝蓋抬高） | 排入佇列 |
| 低 | 結算總評 | 訓練結束後播報 |

語音與提示音為不同通道，倒數嗶聲不會打斷口語說明。

六層防作弊

| 層 | 機制 | 擋住什麼 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 關鍵點完整性 | 缺關鍵部位時不判定 |
| 2 | 可見度門檻 | 遮擋、出框 |
| 3 | 訊號平滑 | 抖動造成的假計次 |
| 4 | 動作週期狀態機 | 未完成完整週期不計次 |
| 5 | 品質閘門（峰值採樣） | 半程、代償姿勢 |
| 6 | 計次冷卻 | 超人類速度的重複計次 |

第七道隱形防線：unseen 機制——一次動作進行中若出現任何「沒被判定到」的影格，該次一律不給有效。那些看不到的影格裡可能正藏著姿勢錯誤。

交替類動作的回溯撤銷：高抬腿等需左右交替的動作，第一下沒有前例可比，只能先放行。系統將其標記為「未經交替證實」，若下一下又是同側，則連第一下一併作廢。此設計使「一直抬同一隻腳」的作弊完全無法取得有效次數，同時正常交替者的第一下不受任何影響。

4.5 訓練結算與資料規格

結算輸出（兩幕式）

第一幕：成績單

| 欄位 | 說明 |
| --- | --- |
| 有效／無效次數 | 分開呈現，不合併為總數 |
| 姿勢達標率 | 有效 ÷ 總嘗試 |
| 訓練時間 | 累計實際運動時間，不含休息與暫停 |
| 消耗熱量 | 見下方公式 |
| 常見錯誤統計 | 依 fault 分類計數 |
| 綜合評級 | 依達標率分級 |

第二幕：獎勵轉換

金幣數字滾動 → 金幣飛向島嶼 → 島嶼存款進度條推進 → 落袋音。此演出為純表現層，資源在第一幕結束時即已入帳，演出不影響帳目。

必須支援：點擊跳過直接顯示終態；系統開啟「減少動態效果」時零位移直接給終態。

熱量公式

kcal = MET × 體重(kg) × 時間(hr) × 達標率權重

MET 值依據《Compendium of Physical Activities》(Ainsworth et al., 2011)：

• 劇烈徒手健身操（伏地挺身、開合跳、高抬腿）＝ Code 02020, 8.0 MET。該代碼原文為 *calisthenics (e.g., push ups, sit ups, pull-ups, jumping jacks), vigorous effort*，所列例示動作與本系統相符。

• 深蹲：Code 02052 為 5.0 MET，本系統採 5.4。

⚠️ Code 02052 原文為 *resistance (weight) training, squats*，係負重深蹲之值；Compendium 無徒手深蹲獨立代碼，取其為最接近基準。調整後的 5.4 高於該負重值，理由為本系統採連續節奏、組間休息短，與該條目設想的傳統重訓型態不同。此調整值待真人測試取得實際數據後重新標定。

達標率權重（0.6–1.0）避免半程動作高估耗能。

資源產出規格

| 資源 | 產出條件 | 計算方式 |
| --- | --- | --- |
| 金幣 | 有效次數 | 有效次數 × 單次金幣 × 達標率加成 × 連續天數加成 |
| 經驗值 | 有效次數 | 有效次數 × 固定值，只增不減 |
| 碎片 | 待與遊戲組共同定義 | ⬜ |
| 抽獎券 | 週任務達成 | ⬜ 待與遊戲組共同定義 |

加成上限：達標率加成 0.8–1.2 倍；連續天數加成上限 +14%。設上限的目的是避免刷幣與過度運動。

4.6 五大分頁規格

4.6.1 今日分頁

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 問候與日期 | 依時段變化的問候語 |
| 今日任務卡 | 任務描述、進度環（有效次數 X/Y）、連續天數、當日訓練分鐘數 |
| 島嶼入口卡 | 已建建築數、一鍵前往島嶼 |
| 本週目標卡 | 本週已訓練天數 / 目標天數、進度條、七日足跡（一二三四五六日，有練的日子點亮） |
| 唯一主行動 | 「開始訓練」 |

設計原則：首屏只能有一個 Primary 按鈕。所有卡片的空狀態都必須是「下一步」，不能是死路。

4.6.2 訓練分頁完整流程

① 選擇部位分類（下肢/上肢/核心/臀腿/全身有氧）或直接搜尋
② 動作列表
③ 動作簡介頁
④ 暖身（可開關）
⑤ 取景檢查關卡（站進框、全綠才開始）
⑥ 訓練主畫面
⑦ 結算（兩幕式）
⑧ 再一次 或 退出

③ 動作簡介頁應包含：訓練部位、單組時長、休息次數與秒數、總組數、可獲得金幣、預估熱量、暖身開關，以及該動作的示範內容。

🎯 示範內容的目標形態為真人示範影片，將由真人測試拍攝時一併錄製（同一批素材三用：驗證資料、示範影片、專利對齊之示範影像）。現以動畫示意骨架與文字步驟替代。

⑤ 取景檢查關卡：逐項顯示缺少的部位（頭、肩、髖、膝），全部合格才能開始。提供 10 秒後出現的「跳過」逃生出口，避免使用者卡死。

⑥ 訓練主畫面組成：

| 位置 | 元素 |
| --- | --- |
| 中央 | 攝影機畫面 + 分段三色人形疊圖 |
| 邊框 | 倒數光環，隨剩餘時間縮減 |
| 上方 | 動作名稱、目前組數（第 N 組 / 共 M 組） |
| 右側 | 深度量表——即時顯示「這一下做到哪了」，含達標線 |
| 下方 | 已訓練時間、已完成次數、消耗熱量、倒數秒數 |
| 控制 | 暫停、退出、背景音樂開關、語音開關 |
| 進入時 | 分頁列自動隱藏，避免訓練中誤觸切頁 |

追蹤狀態膠囊：明確顯示系統當下的狀態（🔍 尋找中／⚠️ 入鏡不完整／● 追蹤中 33 點）。使用者必須隨時知道系統「有沒有在看」。

4.6.3 島嶼分頁（遊戲組提供）

介面規格由遊戲組定義。與健身端的接點見 4.8。

4.6.4 健康分頁

| 區塊 | 內容 |
| --- | --- |
| 當日／當週達成環 | 與今日分頁同一份資料 |
| 趨勢圖 | 訓練頻率、累計時間、有效比例、達標率 |
| 本週 vs 上週對比 | 讓進步可見 |
| 常見錯誤趨勢 | 哪個錯誤在減少 |

4.6.5 設定分頁

| 項目 | 影響 |
| --- | --- |
| 身高、體重、年齡、性別 | 熱量計算與正規化 |
| 每日目標分鐘、每週目標天數 | 今日分頁的任務與週目標 |
| 顏色顯示模式 | 三色／單色／高對比 |
| 語音、背景音樂、鏡像 | 訓練體驗 |
| 難度 | 判定寬嚴 |
| 隱私與資料 | 匯出、匯入、清除 |

原則：設定頁的每一個選項都必須真的有作用。使用者切換後若無反應，會連帶降低對整個系統的信任。

4.7 島嶼遊戲系統

4.7.1 定位（雙方共識）

| 面向 | 內容 |
| --- | --- |
| 產品分工 | 健身系統回答「怎麼做才對」，島嶼遊戲回答「為什麼要持續做」 |
| 設計方向 | 低壓、輕量、可長期累積。不要求長時間操作遊戲，注意力保留在運動本身 |
| 核心隱喻 | 努力可以留下痕跡——島嶼的變化就是健康行為的累積 |

4.7.2 稀有度與取得機制

| 稀有度 | 取得方式 |
| --- | --- |
| 稀有 | 金幣購買 |
| 超稀有 | 金幣購買（較高價） |
| 神話 | 達到指定等級後解鎖並直接獲得，不另付金幣 |

新手回饋：第一次完成訓練即獲得金幣，建立即時成就感。

每日簽到：含節日限定品項（過期絕版）。⚠️ 領取條件為當日須完成一組訓練——避免出現「僅簽到即可取得高階獎勵」的路徑。健身端的連續運動天數欄位天生只計入完成訓練結算的日子，遊戲端可直接取用。

幸運輪盤（第七天）：以抽獎券參加。抽獎券不可用金幣購買，來源為簽到、每日／每週任務與健身目標達成。

4.7.3 金幣經濟

| 機制 | 觸發 | 目的 |
| --- | --- | --- |
| 基礎獎勵 | 有效動作 | 穩定回饋 |
| 品質加成 | 達標率高 | 鼓勵標準動作 |
| 連續獎勵 | 連續訓練天數 | 引導規律運動 |
| 每日任務／週目標 | 完成指定組合 | 長期目標 |
| 建設消耗 | 建築、裝飾、升級 | 金幣去處 |
| 獎勵上限 | — | 避免刷幣與過度運動 |

⬜ 待遊戲組提供：完整商品定價表（建材、造型、寵物，各稀有度）。目前僅知最高稀有度商品約需 5,000–6,000 金幣。本系統一次訓練產出數十至數百金幣，雙方必須對齊量級，避免「練一次蓋滿島」或「練十次買不起一棵樹」。

4.8 兩端整合規格 ⭐（本章最重要，供合併作業直接依循）

4.8.1 整合形式

遊戲組交付完整專案原始碼，由健身組執行整合。

| 項目 | 規格 |
| --- | --- |
| 交付形式 | 可在瀏覽器直接執行的 Web 專案（HTML / JS / CSS / 素材） |
| 若使用框架 | 必須連原始碼與建置設定一併提供，不得只給打包後成品——打包後的程式碼無法改造 |
| 執行環境 | 純前端，不需要任何伺服器（見下方說明） |
| Three.js | 若有使用，版本必須為 r161 |

⚠️ 關於「API」的術語澄清：本整合方案不涉及網路 API，也不需要伺服器。

兩端合併後是同一份 JavaScript 程式，所謂「介面」指的是模組間的函式呼叫

（如 store.spendCoins(50)），與在自己程式中呼叫任何函式無異。

先前評估「成本高、需要伺服器」係基於將 API 理解為網路請求所致。

4.8.2 島嶼模組契約

整合後，島嶼將成為外殼的一個可掛載模組：

export default {
  id: 'island', label: '島嶼', icon: '🏝️',

  mount(root, ctx) {
    // 把遊戲畫面畫進 root 這個 DOM 節點
    render();                                   // 必須先手動畫一次
    this._unsub = ctx.store.subscribe(render);  // 再訂閱後續變動
  },

  unmount() {
    this._unsub?.();                    // 退訂
    cancelAnimationFrame(this._raf);    // 停掉動畫迴圈
  },

  onShow() { /* 切回本頁時重算畫布尺寸 */ },
};

⚠️ 兩個必守事項：

1. subscribe() 登記後不會立即觸發，mount 內必須先自行 render 一次，否則首次進入畫面時金幣為空。

2. unmount 必須退訂並停止動畫迴圈。否則切換到訓練分頁後遊戲仍在背景運行，將與骨架辨識搶奪資源而造成掉幀。

4.8.3 資源存取介面

遊戲端可用的介面僅此三個：

| 用途 | 呼叫 | 回傳 |
| --- | --- | --- |
| 讀金幣 | ctx.store.getState().wallet.coins | 數字 |
| 讀等級／經驗值 | ctx.store.getState().wallet.level / .xp | 數字（唯讀） |
| 花金幣 | ctx.store.spendCoins(n) | true 成功／false 餘額不足 |
| 監聽變動 | ctx.store.subscribe(fn) | 退訂函式 |
| 讀連續運動天數 | ctx.store.getState().streak.current | 數字（供簽到與輪盤使用） |

沒有加幣介面。 加幣只能透過訓練結算函式，此為「金幣只能由 AI 驗證產生」的技術根據。

⚠️ 遊戲端不得自行保存資源副本。所有數值一律即時讀取，不可於進入時快取——否則使用者去訓練賺取後返回，畫面將顯示過期數字。

⚠️ `spendCoins()` 的回傳值必須判斷，不可假設扣款必定成功，否則將出現「金幣未扣但商品已發放」。

4.8.4 四種連動資源的來源分層

分層判準只有一條：該資源能否換到原本必須靠健身才能取得的東西。

| 資源 | 來源限制 | 儲存端 | 顯示範圍 |
| --- | --- | --- | --- |
| 金幣 | 🔴 只能由健身結算產生 | 健身端 | 兩端常駐 |
| 經驗值 | 🔴 只能由健身結算產生，且只增不減 | 健身端 | 兩端常駐 |
| 碎片 | 🟡 遊戲端亦可發放 | 遊戲端 | 結算畫面與遊戲內 |
| 抽獎券 | 🟡 遊戲端亦可發放 | 遊戲端 | 結算畫面與遊戲內 |

經驗值只增不減的設計價值：經驗值僅由健身結算產生且不可扣除，因此最高階獎勵在機制上不可能繞過運動取得——此性質由設計本身保證，不需額外的防竄改機制。

⚠️ 不可退讓的原則：碎片與抽獎券永遠不得回流為金幣或經驗值。若碎片能合成出金幣商店的商品、或於「已擁有該物件時」折算為金幣，金幣來源的唯一性即被繞過。

⬜ 待遊戲組回覆：碎片可合成的品項範圍；已擁有該物件時碎片的轉換去向。

4.8.5 結算資源通知

健身端結算完成時，將對外發出本次獲得的碎片與抽獎券數量，供遊戲端記帳。健身端只顯示、不儲存這兩項資源。

4.8.6 視覺整併

遊戲端提供視覺規格，健身端據以調整全站樣式：

| 需提供 | 用途 |
| --- | --- |
| 主要色碼（背景／主色／強調色／文字） | 全站設計變數 |
| 字體（中文尤其重要） | 全站字體 |
| 按鈕與卡片規格（圓角、描邊、陰影） | 元件外觀 |
| 圖示風格（扁平／像素／手繪） | 圖示一致性 |
| 島嶼畫面截圖 | 對齊參考 |

健身端的視覺集中於單一設計變數檔，修改後五個分頁同步套用。

4.8.7 隱私原則（雙方共識）

• 原始鏡頭影像一律不離開使用者裝置，不進入任何資料庫

• 遊戲端只接收整理後的結算數值

• 個人存檔與去識別化的整體分析資料分開管理

• 資料蒐集採使用者同意原則，提供匯出與刪除

4.8.8 整合驗收標準

以下五條全數通過，才算整合完成：

| # | 項目 | 通過條件 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 訓練賺幣後切至島嶼 | 金幣數字正確，不需重新整理 |
| 2 | 島嶼消費 | 頂部金幣同步減少 |
| 3 | 餘額不足時消費 | 被擋下，餘額不變，且不發放商品 |
| 4 | 島嶼與訓練來回切換 10 次 | 骨架辨識不掉幀（驗證 unmount 清除完整） |
| 5 | 自動化測試 | 全數通過 |

§5 預期結果、用途、影響、效益

5.1 量化目標與驗證方式

| 指標 | 目標值 | 驗證方式 |
| --- | --- | --- |
| 支援動作數 | 六項（十項為正式版目標） | 各動作正負樣本測試 |
| 引擎邏輯延遲 | ≤ 1 ms／幀 | Node 基準測試 |
| 端到端影格率 | 可流暢操作 | ⚠️ 多裝置實測。不引用 BlazePose 論文的 30+ FPS——該數據為 Pixel 2 原生值，非本系統瀏覽器實測 |
| 合成樣本規則自洽 | 全數通過 | ⚠️ 僅代表規則自洽，非真人準確率 |
| 預設錯誤樣態辨識結果 | 待真人測試測定 | 5–8 人 × 各動作 × 正負各 10 次 |
| 雜訊穩健性 | 不掉次 | 多組固定種子擾動測試 |
| 鏡頭距離不變性 | 0.7–1.15× | 縮放擾動測試 |

5.2 對使用者的預期效益

| 對象 | 效益 |
| --- | --- |
| 沒有教練預算的初學者 | 動作錯誤能被即時指出，且說得出錯在哪 |
| 缺乏運動動機者 | 島嶼建設將抽象的努力轉為可見的成果 |
| 居家運動者 | 只需瀏覽器與鏡頭，無須器材與場地 |
| 重視隱私者 | 影像不離開裝置 |

可追蹤的過程指標：訓練頻率、累計時間、有效／無效比例、姿勢達標率、常見錯誤趨勢、連續訓練天數。

這些是過程指標，不是健康結果指標。本作品不主張改善任何健康結果。

5.3 真正能證明系統有效的指標

動作品質沒有金標準，因此「判得準」無法完全證明。但有一項指標可以測，且更貼近產品目的：

使用者被提示「再往下蹲」之後，下一次的深度有沒有增加？

此指標只需比較同一位使用者的前後表現，不需要任何外部權威認定何謂「正確」。真人測試拍攝時，每位受試者的逐次資料本來就會被完整記錄，此分析為免費附帶產出。

這是本作品最值得主張的效益：不是「我判得對」，而是「使用者因為這個回饋而改變了動作」。

5.4 已知限制與邊界（誠實聲明）

| # | 界線 |
| --- | --- |
| 1 | 十項為正式版目標；競賽期程內目標為六項 |
| 2 | 現階段為瀏覽器本機存檔，非已部署的後端服務。跨裝置延續列為賽後項目 |
| 3 | 自動化測試支持程式與合成骨架規則，不能當作真人辨識準確率、臨床效果或傷害降低證明 |
| 4 | 判定僅使用二維投影座標，不使用深度資訊；每項動作需依指定機位拍攝，不支援任意視角 |
| 5 | 深蹲與伏地挺身的實際判定門檻皆比其對應的運動領域標準寬鬆，此為降低誤拒率的取捨 |
| 6 | 感知層（MediaPipe）的準確率繼承自 Google，本團隊未獨立驗證其在低角度居家場景的表現 |
| 7 | 不同年齡、長者與復健屬延伸方向，須完成分齡、安全與真人可用性驗證後才能正式主張 |
| 8 | 系統是健身輔助與回饋工具，不是醫療器材，也不取代教練或醫療專業 |
| 9 | 金幣防竄改目前僅達成「加幣路徑單一化」；瀏覽器本機存檔仍可被使用者直接修改。伺服器端寫入閘門列為賽後項目 |

5.5 明確不做的事（避免發散）

• 不改成端到端深度學習模型——會失去可解釋性，且期程不足

• 不自建帳號密碼系統——一律使用第三方登入，避免處理個資與密碼保存

• 不追求十項動作在競賽前完成——四項紮實勝過十項半成品

• 不為了讓數字好看而調整判定門檻——若驗證結果不佳，據實揭露

• 不主張降低運動傷害或任何醫療效果

附錄：待遊戲組提供的項目清單

| # | 項目 | 影響章節 | 急迫性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整專案原始碼（含建置設定） | 4.8.1 | 🔴 整合的前提 |
| 2 | 完整商品定價表 | 4.7.3 | 🔴 金幣經濟無法對齊 |
| 3 | 碎片可合成範圍、已擁有時的轉換去向 | 4.8.4 | 🔴 影響金幣唯一性 |
| 4 | 視覺規格五項 | 4.8.6 | 🟡 影響視覺一致性 |
| 5 | Three.js 使用與版本 | 3.2 | 🟡 版本衝突風險 |
| 6 | 島嶼成長層級的實際規格 | 4.7 | 🟡 長期敘事 |