內部檢討：待補強項目

本文件不對外。 送件版《整合規格書》已移除以下內容——它們屬於團隊自我檢討與改進規劃，

不應出現在給評審的文件上。但這些缺口是真的，需要有人追蹤，因此收在這裡。

用途有二：一是排工，二是答辯備忘——評審若問到，這裡有據實的答案。

日期：2026-08-24

一、驗證強度的缺口

1.1 自動化測試的結構性限制

合成骨架產生器由本團隊撰寫，其姿勢生成邏輯把「髖低於膝」寫死，而判定引擎檢查的正是「髖低於膝」——測試在結構上不可能失敗。

實測佐證：合成器產生的「正常深蹲」軀幹傾角恆為 0.00°，完全不模擬真人的自然前傾（實測專業示範者 p90 為 25.2°）。

因此目前能說的是「引擎與其規格自洽」，不能說「在真人身上判得準」。

| 補強方式 | 狀態 |
| --- | --- |
| 真人樣本驗證（B-3） | 尚未執行，為 10/1 前最高優先 |
| UI-PRMD 外部資料集 | 需 3D 投影為 2D，會引入新假設，列為賽後 |

答辯備忘：若評審問「你們的測試能證明什麼」，據實回答「證明規則邏輯自洽與回歸保護，真人準確率待真人測試」。不可宣稱準確率數字。

1.2 動作品質沒有金標準

同一支動作影片交給三位教練，可能得到三種評語。因此「判定正確率」在本質上無法完全證明。

可證明的替代主張（送件版已採用此框架）：

· 標準是公開的（三級溯源制度）

· 判定是一致的（固定種子、可完整重現）

· 與領域標準的對應關係有紀錄

答辯備忘：若被問「你怎麼知道你判得對」，正解是承認沒有金標準，再轉向上述三項可檢驗的主張。不要辯護「我們判得很準」。

1.3 對外口徑的紅線

| 不可說 | 應該說 |
| --- | --- |
| 「準確率 X%」 | 「對預設錯誤樣態的辨識結果為 X%，標籤依拍攝時的動作指令設定」 |
| 「已用真人資料校準門檻」 | 真人測試完成前不得如此宣稱 |
| 「可降低運動傷害」 | 需臨床等級研究，一律不主張 |
| 「已完成雙系統即時同步」 | 整合完成前不得如此宣稱 |
| 「本系統實測 30 FPS」 | 該數據為 BlazePose 論文的 Pixel 2 原生值，非本系統瀏覽器實測 |
| 「不運動就完全拿不到獎勵」 | 每日簽到仍有基礎獎勵。正解：「簽到決定有沒有機會參與，運動決定能拿到多好的」——稀有度以上物品需健身條件 |

二、判定門檻的脆弱點

2.1 深蹲深度對機位極度敏感

以本系統模型量測七支專業示範影片，最深值分佈如下：

| 影片 | 最深值 | 達門檻幀比例 |
| --- | --- | --- |
| 示範影片 A | +0.534 | 34% |
| 示範影片 B | +0.044 | 11% |
| 示範影片 C | −0.073 | 1% |
| 示範影片 D | −0.120 | 0% |
| 示範影片 E | −0.129 | 0% |
| 示範影片 F | −0.196 | 0% |
| 示範影片 G（標題明示「蹲到平行以下」） | −0.489 | 0% |

跨度超過 1.0，而系統門檻為單一定值 −0.10。四支影片整支沒有任何一幀達到門檻。

結論：此變異主要來自機位與取景，不是動作本身。在機位不受控的資料上，深度量無法用於標定門檻。

直接影響：真人測試必須拍校準批（機位嚴格固定） 與 韌性批（故意拍差） 兩批。只拍一批的話，門檻校準與韌性驗證兩個目的都達不到。此修正已寫入《真人測試執行手冊》第五節。

2.2 軀幹前傾規則的判別餘裕過小

| 樣本 | 軀幹傾角峰值 | 距門檻 45° |
| --- | --- | --- |
| 合成代償樣本 | 46.42° | 僅 1.42° |
| 合成正常樣本 | 0.00° | — |
| 專業示範實測 p90 | 25.2° | 19.8° |

對照深度規則（正常 +0.129／半蹲 −0.330，門檻 −0.10 落在中間，兩側各約 0.23 餘裕），軀幹傾角規則的餘裕遠小於其他規則，真人資料進來容易翻。

待辦：真人資料（含業餘者，其前傾幅度可能大於教練）進來後重新評估。在那之前不動此值。

2.3 門檻與領域標準的實際差距

| 項目 | 專業示範實測 | 系統門檻 | 差距 |
| --- | --- | --- | --- |
| 伏地挺身肘角 | 中位 65.6° | 117.5° 觸發 | 系統寬鬆約 52° |
| 高抬腿膝高 | 中位 膝高於髖 0.113 | 膝在髖下 0.085 即達標 | 寬鬆約 0.20 |
| 開合跳腳距 | 中位 1.705 × 肩寬 | 1.0–1.2 × 肩寬 | 寬鬆 |

這些差距是刻意的取捨（降低居家條件下的誤拒率），送件版以「居家場景校準」表述。但數字本身要留在這裡——若評審追問具體差距，必須答得出來。

三、功能完成度的缺口

| 項目 | 缺什麼 | 優先 |
| --- | --- | --- |
| 動作數 | 目標六項，十項為正式版目標。每項新動作約需 8–12 人時 | 依時程 |
| 真人示範影片 | 簡介頁目前以動畫示意替代，真人影片待真人測試時一併拍攝 | 中 |
| 連續天數判定 | 目前只要完成結算即 +1，未檢查有效次數，可被空轉刷取。遊戲端每日任務將綁定此欄位，必須先修 | 高 |
| 碎片與抽獎券 | 結算尚未輸出此兩項資源，介面待與遊戲組定義後實作 | 高 |
| 每日任務的價值落差 | 遊戲組不採強制門檻，改以「運動後獎勵價值遠高於僅簽到」引導。此設計成立與否取決於落差幅度——已建議加上「稀有度以上物品需健身條件」作為可檢查的天花板，待遊戲組確認 | 高 |
| 跨裝置延續 | 目前為瀏覽器本機存檔，換裝置即歸零 | 賽後 |
| 金幣防竄改 | 僅達成「加幣路徑單一化」，本機存檔仍可被開發者工具直接修改。真防線需伺服器端寫入閘門 | 賽後 |

四、待遊戲組提供（阻塞中）

| # | 項目 | 影響 | 急迫性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完整專案原始碼（含建置設定） | 整合無法開始 | 高 |
| 2 | 完整商品定價表 | 金幣經濟量級無法對齊，可能出現「練一次蓋滿島」或「練十次買不起一棵樹」 | 高 |
| ~~3~~ | ~~碎片可合成範圍、已擁有物件時的轉換去向~~ | 已解除（08/25 遊戲組回覆）：碎片集齊門檻高、物件多，已擁有情形罕見；若發生則累積至一定數量後轉換為抽獎券，不折算金幣。核心資源產出途徑維持單一 | 已解決 |
| 3b | 輪盤獎池的最高稀有度 | 路徑「簽到 → 碎片 → 抽獎券 → 輪盤」若能抽到超稀有以上，即繞過「高階獎勵需要運動」。神話級已議定為等級解鎖，超稀有那一層待確認 | 高 |
| 4 | 視覺規格五項 | 整合後視覺不一致 | 中 |
| 5 | Three.js 使用與版本 | 版本衝突風險 | 中 |
| 6 | 島嶼成長層級規格 | 長期敘事無法落地 | 中 |

五、無法在競賽期程內回答的問題

| 問題 | 為何無法回答 | 若被問到怎麼答 |
| --- | --- | --- |
| 是否改善長期運動習慣 | 需對照組與數月追蹤，屬臨床研究等級 | 據實說明期程限制，並說明期程內改以「提示後的動作改善幅度」作為代理指標 |
| 對國民運動率的可衡量影響 | 母體指標年變動幅度以 0.3% 計，單一 Demo 的貢獻小於統計雜訊 | 據實說明；可主張的是產品形態與調查中主要不運動原因的對應關係 |
| 判定與專業教練的一致程度 | 需有證照教練獨立標註，成本超出期程 | 據實說明 |
| 真實使用者長期留存率 | 需實際上線與數月追蹤 | 據實說明 |

5.1 遊戲化文獻的完整圖像

送件版引用了 Mazeas 等人（2022）的效果量 g = 0.42（介入期間）。該研究的完整結果如下：

| 指標 | 數值 |
| --- | --- |
| 介入期間效果量 | Hedges g = 0.42（95% CI 0.14–0.69） |
| 追蹤期效果量（結束後平均 14 週） | Hedges g = 0.15（95% CI 0.07–0.23） |
| 校正發表偏誤後 | Hedges g = 0.24 |
| 該回顧自評之證據品質 | 低（高異質性、高偏誤風險、信賴區間過寬） |

送件版只引用短期效果量，這是提案文件的常見作法，數字本身沒有錯報。

但答辯時若評審追問「長期效果如何」，必須據實回答 g = 0.15，並說明遊戲化能推動開始與短期維持，不足以單獨支撐長期習慣養成的宣稱。

另需注意：多數納入研究以步數或活動時間為獎勵依據，本作品以品質判定次數為依據，此差異的效果方向文獻無法回答。

六、方法論紀律（團隊共識，不對外）

1. 任何數字、門檻、機轉、標準名稱，寫下之前先查證。 查不到就不寫，或標明為工程判斷而非結論。

2. 引用時檢查證據的適用情境——研究做的是哪種動作、哪種族群、哪種負荷。跨情境外推等同捏造。

3. 自行實測的數字標明「實測」並附方法；工程判斷標明為判斷。

4. 未實作的功能不得寫成已實作。

5. 若驗證結果不如預期，據實揭露並以資料重新標定門檻，不以調參使數字好看。